|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Hemos cumplido todas las actividades en los tiempos definidos, puede ser que nos hemos atrasado en tareas específicas que requieren un poco más de tiempo, pero vamos junto con la carta Gantt. Algunos factores que me han ayudado a seguir el cumplimiento correctamente a sido la poca actividad que eh tenido en mi trabajo ya que entienden que debo dedicarle tiempo a mi portafolio es por eso que me han asignado tareas de baja dificultad, otro factor a sido mi horario de clases ya que tengo clases solo Lunes, Viernes y Sábado entonces puedo avanzar libremente cuando salgo de mi jornada laboral. Algunos factores que me han dificultado el desarrollo de las actividades son no recordar el como hacerlas, y debo ocupar gran parte del tiempo en contenido de apoyo para hacerlas correctamente. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Durante el desarrollo del Proyecto APT, he enfrentado desafíos como dificultades técnicas con ciertas herramientas y la falta de conocimiento en aspectos muy específicos. Para superar estos problemas, he buscado el apoyo de compañeros con experiencia en las herramientas que me resultaban complicadas y he investigado a fondo mediante videos y foros para encontrar soluciones. Si surgen nuevos problemas, planeo enfrentarlos de manera similar, manteniendo una comunicación abierta con mi equipo y buscando soluciones de forma colaborativa. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Lo evalúo con un 8 ya que siento que le doy prioridad a mi proyecto antes que a otras cosas, pienso que si lo hago bien me va a ir bien puedo recibir mi título que es lo que más quiero, también pienso que soy responsable en lo que hago, le dedico tiempo y dedicación, voy consultando en el grupo como van con sus avances para estar al tanto de cada inconveniente, para así no atrasarnos como equipo. Y pienso que podría mejorar la manera de hacer mis cosas, ya que hay veces donde, aunque soy eficiente, me falta priorizar ciertas tareas o delegar adecuadamente cuando es necesario. A veces me enfoco mucho en los detalles y eso puede retrasar el avance general del proyecto. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Me gustaría que, junto con mis colegas, dedicáramos tiempo para encontrar la solución a una funcionalidad relacionada con Machine Learning que debemos implementar. Los tres hemos tenido dificultades en esta área de la informática, por lo que creo que sería útil dedicar un fin de semana a investigar cómo podemos integrarla en nuestro proyecto. Estamos de acuerdo en que esta es la única parte que podría retrasar nuestro avance, y consideramos que es importante abordarla con tiempo para evitar cualquier contratiempo. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Creemos que no es necesario realizar una redistribución de tareas, ya que cada miembro ha sido eficiente en las responsabilidades que se le han asignado. Nos conocemos bien como equipo y entendemos las fortalezas de cada uno. Por eso, sabemos cómo distribuir las tareas de manera que cada miembro pueda aprovechar al máximo sus habilidades para contribuir a la solución. Por otro lado, aun quedan muchas tareas por asignar, al menos en esta primera etapa de la fase 2 ya está todo asignado. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  La experiencia de trabajar en grupo ha sido positiva en general. Hemos logrado una buena comunicación y colaboración entre todos los integrantes, lo que nos ha permitido alcanzar los objetivos propuestos. Destacamos como aspecto positivo el compromiso y la disposición de cada miembro para apoyar a los demás cuando es necesario. Sin embargo, consideramos que podríamos mejorar la organización del tiempo, ya que en algunos momentos nos hemos retrasado en cumplir ciertas tareas. Esto podría optimizarse con una planificación más detallada y estableciendo plazos más claros. |