|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Hemos cumplido con las actividades dentro de los tiempos establecidos. Aunque en algunas tareas específicas hemos experimentado retrasos debido a que requieren más tiempo, seguimos avanzando conforme a lo planificado en la carta Gantt. Un factor clave que ha facilitado la gestión del proyecto ha sido el uso de la herramienta TRELLO, que nos permite supervisar fácilmente las tareas en curso, pendientes y finalizadas. Además, he aprovechado la oportunidad para trabajar en áreas que fortalecen mis habilidades, como la documentación - la creación de diagramas – gestión de proyectos.  Sin embargo, algunos factores que han dificultado mi progreso incluyen la falta de recordatorio sobre cómo realizar ciertas actividades, lo que me obliga a dedicar una parte considerable del tiempo a revisar material de apoyo para completarlas correctamente. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Durante el desarrollo del Proyecto APT, he enfrentado desafíos como dificultades técnicas con algunas herramientas y la falta de conocimientos en áreas muy específicas. Para superarlos, he recurrido al apoyo de compañeros con mayor experiencia en las herramientas que me resultaban complicadas y he investigado a fondo a través de videos y foros para encontrar soluciones.   También he encontrado apoyo en la Inteligencia artificial con la cual he podido orientarme acerca de cómo realizar ciertas acciones o en donde encontrar material de apoyo para el problema que estoy tratando de afrontar.   En caso de que surjan nuevos problemas, mi plan es afrontarlos de manera similar, manteniendo una comunicación abierta con el equipo y buscando soluciones de manera colaborativa. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Me evalúo con un 7, ya que siento que doy prioridad al proyecto sobre otras responsabilidades. Le dedico tiempo y esfuerzo, y mantengo una comunicación constante con el grupo para estar al tanto de los avances y resolver cualquier inconveniente, evitando así retrasos como equipo.  Sin embargo, creo que puedo mejorar la gestión de mi tiempo, ya que en ocasiones me resulta difícil equilibrar las largas jornadas de clases, el trabajo y las responsabilidades en casa. A pesar de esto, siempre estoy pendiente del progreso del proyecto y de las tareas pendientes. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Entre las principales inquietudes del proyecto APT, identifico dos dificultades que se abordarán en el próximo SPRINT. La primera es la implementación de Machine Learning, un desafío complejo debido a que no es una de mis áreas de mayor fortaleza. La segunda es el desarrollo de una funcionalidad que genere reportes para los usuarios del proyecto, lo cual también representa un reto significativo por no ser mi especialidad.  Por estas razones, considero que es fundamental que, junto con mis compañeros de equipo, dediquemos el máximo tiempo posible a trabajar en estas funcionalidades para garantizar su éxito. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Consideramos que no es necesario redistribuir las tareas, ya que cada integrante ha demostrado ser eficiente en las responsabilidades asignadas. Como equipo, conocemos bien nuestras fortalezas y hemos aprendido a distribuir el trabajo de manera que cada persona pueda aprovechar al máximo sus habilidades, contribuyendo de manera óptima al proyecto. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  El trabajo en equipo ha sido en general una experiencia enriquecedora. Hemos mantenido una comunicación fluida y una colaboración efectiva, lo que nos ha permitido avanzar hacia los objetivos planteados. Un aspecto destacable es el alto nivel de compromiso de cada miembro, siempre dispuestos a apoyarse mutuamente cuando surge la necesidad. No obstante, creemos que hay margen para mejorar en la gestión del tiempo, ya que en algunas ocasiones hemos tenido retrasos en la entrega de tareas. Esto podría solucionarse con una planificación más precisa y plazos mejor definidos. |